ÜLDKOOSOLEKU   O T S U S

Valga			      28.veebruar 2019 nr 3

RAGN-SELLS AS segaolmejäätmete jäätmeveo

teenustasu muutmine

Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse  27. septembri 2017 otsusega nr AA1-3.2/6/2017 tunnistati riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Valga maakonnas“ (viitenumber 189800) edukaks pakkumuseks RAGN-SELLS AS-i (registrikood 10306958) pakkumus. RAGN-SELLS AS on kirjaga 12.09.2018 nr 11-2.1.4/49 ja 15.11.2018 nr 11-2.1.4/62 esitanud taotluse jäätmeveo teenustasu suurendamiseks alates 1. jaanuarist 2019. RAGN-SELLS AS põhjendas taotlust seoses teekasutustasu rakendamisega ning jäätmete käitluskulu ca 80%-lise kasvuga Valgamaal kogutud segaolmejäätmete käitluskohas Iru Elektrijaamas. Riigihanke pakkumuse esitamisel deklareeritud käitlushind Iru Elektrijaamas oli 35 eurot/tonn, alates 2019. aastast on käitlushind vähemalt 63 eurot/tonn, millele lisandub käibemaks. Taotletavaks segaolmejäätmete 1 m3 hinnaks on 9,35 euro asemel 13,19 eurot, millele lisandub käibemaks.

12. detsembril 2018 jättis Valgamaa Omavalitsuste Liit üldkoosoleku otsusega nr 24 RAGN-SELLS AS-i taotluse rahuldamata. Valgamaa Omavalitsuste Liit põhjendas rahuldamata jätmist kuna: 1) RAGN-SELLS AS ei ole esitanud hankijale dokumente, mis tõendaksid, et viimase kuue kuu jooksul on käitluskulu tõus olnud enam kui 20% võrreldes lepingu sõlmimise hetkega. Taotluses põhjendatakse, et jäätmete käitlemishind Iru Elektrijaamas tõuseb 01. jaanuarist 2019. Hankedokumendi p 7.3. kohaselt võimaldaks see teenustasu muutmist alles 01. juulist 2019; 2) taotluses on uue teenustasu kalkulatsioonis eraldi kulukomponendina esitatud teekasutustasu. Teekasutustasu saab teenustasu arvestuses sisalduvaks kuluks lugeda riigihanke pakkumuses esitatud kulukomponendis „Muu kulu“.

04. jaanuaril 2019 esitas RAGN-SELLS AS kirjaga nr 11-2.1.4/4 vastuse ja taotluse  segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasude suurendamiseks. Taotluse kohaselt soovib käitleja jätkuvalt suurendada segaolmejäätmete jäätmeveo teenuse hinda 9,35 eurot/m³ km-ta 13,10 euroni/m³ km-ta. Taotluse kulukomponendist on teekasutustasu välja jäetud. Täiendavalt on RAGN-SELLS AS esitanud taotluse biojäätmete teenuse maksumuse suurendamiseks.

24. jaanuaril 2019 otsustas Valgamaa Omavalitsuste Liit üldkoosoleku otsusega nr 2  küsida RAGN-SELLS AS-lt täiendavaid tõendeid jäätmeveo teenustasude suurendamise aluseks olevate asjaolude kohta. 18. veebruaril 2019 kohtusid osapooled läbirääkimisteks, mille tulemusena esitas RAGN-SELLS AS 21. veebruaril 2019 täiendava segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasude suurendamise taotluse. RAGN-SELLS AS taotles Valgamaa korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmist alates 01. aprillist 2019, mille kohaselt on uueks segaolmejäätmete jäätmeveo teenuse hinnaks 13.10 eurot/m³ km-ta. Biolagunevate jäätmete jäätmeveo teenuse hind 9.35 €/m³ km-ta jääb muutmata.

Arvestades RAGN-SELLS AS-i täiendavalt esitatud tõendeid ja põhjendusi, esineb alus segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasude suurendamiseks ja vastavas osas (hankelepingu punkt 3.5.3) hankelepingu muutmiseks.

Lähtudes eeltoodust, Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 määruse nr 19 „Valga valla jäätmehoolduseeskiri“ § 24 lõikest 5, hankelepingu punktist 3.5.6 ja riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Valga maakonnas“ hankedokumendi punktidest 7.2 ja 7.3,

Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek

o t s u s t a b :

- Muuta alates 01. aprillist 2019 Valga valla korraldatud jäätmeveo teenustasu, mille kohaselt on uueks segaolmejäätmete jäätmeveo teenuse hinnaks 13.10 €/m³ km-ta.

- Sõlmida RAGN-SELLS AS-ga hankelepingu lisa, millega muudetakse hankelepingu punkti 3.5.3 (teenustasude maksumus).

- Otsus jõustub vastu võtmisest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Agu Kabrits

Esimees